ĐẶC TẢ THAY ĐỔI CHO ĐỘI PHÁT TRIỂN

FCC — Chuyển sang bối cảnh xuất nhập khẩu

Đổi tên các bên liên quan và thêm chức năng tải chứng từ hải quan

| Mục | Nội dung |
| --- | --- |
| Đối tượng đọc | Dev backend, frontend, người viết test; PO/BA dùng mục 2 để chốt quyết định |
| Mã nguồn tham chiếu | Repo fin_success, commit d88de66; tài liệu mô tả hệ thống: document/FCC_Mo_ta_he_thong.docx |
| Ngày | 22/10/2026 |
| Trạng thái | Bản nháp để dev đọc. Các mục đánh dấu [Cần chốt] phải có câu trả lời của nghiệp vụ trước khi code phần liên quan |

## Yêu cầu gốc

- Đổi các bên liên quan: Nhà cung cấp (SME) thành Đơn vị xuất khẩu; Bên mua thành Bên nhập khẩu.

- Thêm một phương thức để đơn vị xuất khẩu và bên nhập khẩu cùng thêm tài liệu chứng từ hải quan vào hồ sơ.

Tóm tắt cho người vội Phần A (đổi tên) chủ yếu là đổi nhãn hiển thị, không đổi mã định danh nội bộ (supplier, buyer, sellerId, buyerId, đường dẫn API). Cách này tránh phá dữ liệu đã lưu, hợp đồng API với đối tác và test hiện có. Khoảng 70 tệp nguồn, 17 tệp test, 10 tài liệu chứa chữ cũ (xem Phụ lục 1). Phần B (chứng từ hải quan) thêm một hành động nghiệp vụ mới attachCustomsDocuments và điểm cuối POST /v1/receivables/{id}/customs-documents, dùng chung cho hai bên, kèm một khối thông tin tờ khai (customsInfo). Cần sửa ba chỗ hiện đang chặn hướng đi này: quyền xem tệp của bên khác, quy tắc khóa chứng từ khi đã có hồ sơ tài trợ, và việc điểm chứng từ T1 chỉ tính 3 loại. Chứng từ hải quan là cơ chế chống hóa đơn khống: mọi giao dịch xuất khẩu đều phải có tờ khai và thông quan, nên đây là điểm kiểm soát chính chứ không phải tính năng phụ. Vì vậy cổng kiểm soát trước RFQ đề xuất mặc định chặn khi thiếu tờ khai đã thông quan (Q4, B.8). Rủi ro lớn nhất là mục A.5: bên nhập khẩu thường là pháp nhân nước ngoài nhưng đăng ký hiện bắt buộc mã số thuế Việt Nam 10/13 số. Cần chốt Q1 trước khi làm.

# 1. Hiện trạng liên quan (đã đọc trong mã)

Phần này ghi lại những điểm của mã hiện tại ảnh hưởng trực tiếp tới hai thay đổi, để dev không phải tự khảo sát lại.

| Chủ đề | Hiện trạng | Vị trí |
| --- | --- | --- |
| Loại tổ chức | OrgType = buyer ¦ supplier ¦ lender ¦ fcc. Giá trị này nằm trong dữ liệu đã lưu (JSONB), token đăng nhập, API /v1 và đường dẫn giao diện /supplier, /buyer | packages/domain/src/types.ts:5 |
| Cặp mua–bán | Mỗi khoản phải thu có sellerId (nhà cung cấp) và buyerId (bên mua). 222 lượt dùng sellerId/buyerId trong mã và test | types.ts Receivable |
| Nhãn tiếng Việt | Chữ “nhà cung cấp / bên mua / SME” có trong 70 tệp nguồn, 17 tệp test, 10 tài liệu; thông báo, email, nhật ký, lỗi API, tài liệu OpenAPI và hướng dẫn trên giao diện đều dùng | Phụ lục 1 |
| Chứng từ hiện có | Mỗi khoản phải thu có files[] với kind thuộc invoice ¦ contract ¦ delivery ¦ other và cờ tóm tắt docs {xml, contract, delivery}. Tối đa 10 tệp mỗi lần, 20 tệp mỗi khoản; trùng khóa + loại thì bỏ qua | types.ts:188,197; service.ts:263 attachDocuments |
| Ai được thêm chứng từ | Chỉ nhà cung cấp (requireSelf(c, r.sellerId)). Bên mua không có hành động tải chứng từ | service.ts:264 |
| Khi nào bị khóa | Chỉ cho phép ở trạng thái DRAFT, BUYER_PENDING, BUYER_DISPUTED, BUYER_CONFIRMED và bị chặn hẳn khi đã có hồ sơ tài trợ (“bổ sung chứng từ qua hồ sơ” nhưng chưa có đường nào làm việc đó) | service.ts:266-267 |
| Quyền theo vai trò | attachDocuments thuộc nhóm OPERATOR (vai trò approver, operator); owner luôn được | server/src/auth/roles.ts |
| Kiểm tra khóa tệp | Điểm cuối /v1 kiểm tra khóa tệp do chính tổ chức đang thao tác đã tải lên (check: receivableFiles → db.fileOf(key, activeOrgId)). Điều này đã đúng cho bên nhập khẩu tải tệp của mình | routes/v1.ts:689 |
| Quyền xem tệp | GET /api/files/:key/url cho xem nếu: chủ tệp, hoặc bên mua của khoản đã gửi, hoặc tổ chức tài chính có hồ sơ trên khoản đó. Nhà cung cấp xem tệp do bên mua tải lên thì không qua được (không phải chủ tệp, không nằm trong “party”) | routes/org.ts:140-151 |
| Ai thấy files | viewFor giữ files cho bên bán, bên mua, tổ chức tài chính có RFQ mở hoặc hồ sơ; còn lại bị gỡ (files: undefined). Nhân sự FCC không thấy chứng từ | server/src/views.ts |
| Điểm chứng từ | Chỉ tiêu T1 Chứng từ đã xác minh trong điểm hồ sơ: đếm 3 loại (XML, hợp đồng, biên bản giao nhận) → 20/50/75/100 điểm | packages/domain/src/credit.ts:424 |
| Định dạng tệp | Cho phép PDF, XML, ảnh PNG/JPEG/WebP, Excel, CSV, văn bản, ZIP; tối đa 15 MB mỗi tệp. Đủ cho chứng từ hải quan, không cần đổi | routes/org.ts:11-12 |
| Đăng ký tổ chức | Bắt buộc mã số thuế ^\d{10}(-?\d{3})?$ và duy nhất toàn hệ thống; bắt buộc VSIC, tỉnh/thành, năm thành lập, số lao động | routes/auth.ts:77-94 |
| Tiền tệ | Mọi số tiền là số nguyên VND; không có trường ngoại tệ hay tỷ giá | types.ts:2 |

# 2. Quyết định cần chốt trước khi code

Mỗi dòng có đề xuất mặc định. Nếu nghiệp vụ không trả lời kịp, dev làm theo mặc định để không bị chặn; cột cuối cho biết phần nào phải làm lại nếu câu trả lời khác.

| # | Câu hỏi | Đề xuất mặc định | Nếu khác mặc định |
| --- | --- | --- | --- |
| Q1 | Bên nhập khẩu có thể là pháp nhân nước ngoài không? (thực tế bên nhập khẩu thường là doanh nghiệp nước ngoài) | Có. Thêm trường quốc gia; mã số thuế Việt Nam chỉ bắt buộc khi quốc gia là VN (mục A.5) | Nếu chỉ là doanh nghiệp VN thì bỏ gói WP6, đăng ký giữ nguyên |
| Q2 | Đổi tên chỉ ở nhãn hiển thị, hay đổi cả mã nội bộ (supplier → exporter, buyer → importer)? | Chỉ nhãn hiển thị. Giữ supplier/buyer, sellerId/buyerId, đường dẫn API | Đổi cả mã nội bộ: xem chi phí ở A.4, cần migration dữ liệu và thông báo đối tác |
| Q3 | Đường dẫn giao diện /supplier, /buyer có đổi thành /exporter, /importer không? | Chưa đổi trong đợt này. Làm sau bằng chuyển hướng 308 nếu cần | Nếu đổi ngay: thêm WP phụ ở A.3 mục “Đường dẫn” |
| Q4 | Chứng từ hải quan là bắt buộc hay tùy chọn trước khi gửi RFQ? | Vì xuất khẩu bắt buộc có tờ khai và thông quan: chặn khi thiếu tờ khai xuất khẩu đã thông quan; thiếu vận đơn chỉ cảnh báo. Hằng số CUSTOMS_GATE = "block" (mục B.8) | Dùng "warn" giai đoạn thử nghiệm nếu chưa có dữ liệu thật; "off" nếu bỏ |
| Q5 | Hai bên được tải loại chứng từ nào? Danh mục ở mục B.2 có đúng không? | Theo bảng B.2 (do người viết đề xuất từ thông lệ xuất nhập khẩu, chưa được nghiệp vụ hải quan/ngoại thương xác nhận) | Chỉ cần sửa danh mục CUSTOMS_DOC_KINDS và nhãn; không đổi kiến trúc |
| Q6 | Bên nhập khẩu chỉ tải lên chứng từ của mình, hay còn đối chiếu/xác nhận chứng từ do đơn vị xuất khẩu tải? | Chỉ tải lên và xem. Đối chiếu để sau | Nếu cần xác nhận: thêm trạng thái từng tệp (ngoài phạm vi tài liệu này) |
| Q7 | Hóa đơn xuất khẩu lập bằng ngoại tệ và nguồn vốn có thể từ nước ngoài. Có cần lưu ngoại tệ, tỷ giá? Nên chốt sớm | Chưa trong đợt này. Giữ VND; người dùng nhập số tiền đã quy đổi. Ghi thành mục mở rộng (B.12); nó cũng là điều kiện để đối chiếu giá trị tờ khai với hóa đơn | Nếu cần ngay: thêm trường ngoại tệ, ảnh hưởng bút toán, dòng tiền, hiển thị, thu hồi |
| Q8 | Có cho gỡ/thay chứng từ đã tải không? | Không. Chỉ thêm (append-only), mọi lần thêm có nhật ký | Nếu cần gỡ: cần quy tắc theo trạng thái và ghi nhật ký riêng |
| Q9 | Có giữ chữ “SME” ở nơi nào không (ví dụ khung ESG “cho SMEs vay vốn FCC”, phương pháp 5C “SME”)? | Bỏ ở giao diện và thông báo. Tên hai tài liệu phương pháp trong document/ để nguyên, thêm ghi chú đầu tệp | Đổi tên tệp phương pháp thì phải cập nhật liên kết trong README.md |
| Q10 | Bên tài trợ có thể là tổ chức nước ngoài (luồng vốn ngoại)? | Có thể. Trường country áp dụng cho mọi loại tổ chức (A.5); FCC xác minh bên tài trợ thủ công. Hệ thống không tự kiểm tra giấy phép | Cần ý kiến pháp chế trước khi cho tổ chức nước ngoài đăng ký; dev chỉ cần để cờ này tắt được |

# 3. Phần A — Đổi tên các bên liên quan

## A.1. Nguyên tắc

- Giữ nguyên mọi định danh kỹ thuật: giá trị OrgType (supplier, buyer), tên trường (sellerId, buyerId, supplierScore, buyerScore…), đường dẫn API /v1/..., tên hành động (buyerDecision, markBuyerPaid…), mã sự kiện webhook. Lý do: dữ liệu đã lưu, khóa tích hợp và hợp đồng với đối tác (sim-bank, ngân hàng) không bị phá; diff nhỏ, rủi ro thấp.

- Đổi mọi chữ người dùng nhìn thấy: giao diện, thông báo trong ứng dụng, email, thông báo lỗi API, nhật ký kiểm toán (chuỗi mô tả mới), summary và tag trong OpenAPI, hướng dẫn tour, thuật ngữ, trợ lý AI, tài liệu.

- Nhật ký kiểm toán cũ không sửa (chuỗi băm). Bản ghi cũ vẫn ghi “nhà cung cấp”; chỉ bản ghi mới dùng từ mới. Ghi chú điều này trong tài liệu vận hành.

- Đặt một nơi định nghĩa nhãn để tránh lặp: thêm vào @fcc/domain (ví dụ labels.ts) hằng ORG_TYPE_LABEL và dùng ở cả server lẫn web. Hiện service.ts có bảng nhãn riêng trong requireType, auth.ts có chuỗi lỗi riêng, web/src/lib/roles.ts có label riêng.

// packages/domain/src/labels.ts (mới) import type { OrgType } from './types' export const ORG_TYPE_LABEL: Record<OrgType, string> = { supplier: 'Đơn vị xuất khẩu', buyer: 'Bên nhập khẩu', lender: 'Tổ chức tài chính', fcc: 'Nhân sự FCC', } // dạng viết thường để chèn giữa câu export const orgTypeInSentence = (t: OrgType) => ORG_TYPE_LABEL[t].toLowerCase().replace('nhân sự fcc', 'nhân sự FCC')

## A.2. Bảng thuật ngữ

| Cũ | Mới | Ghi chú |
| --- | --- | --- |
| Nhà cung cấp / nhà cung cấp (SME) | Đơn vị xuất khẩu / đơn vị xuất khẩu | Bỏ chữ “SME” ở mọi nơi hiển thị (Q9). Không viết tắt “ĐVXK” trong giao diện |
| Bên mua / bên mua | Bên nhập khẩu / bên nhập khẩu | Giữ nguyên viết hoa đầu câu như cũ |
| Người bán, bên bán | Đơn vị xuất khẩu | Trong Receivable comment và thông báo (“chỉ bên bán thấy”) |
| Người mua | Bên nhập khẩu |  |
| Điểm bên mua; Điểm nhà cung cấp | Điểm bên nhập khẩu; Điểm đơn vị xuất khẩu | Nhãn thành phần trong credit.ts và màn hình điểm |
| SCF do bên mua khởi tạo | SCF do bên nhập khẩu khởi tạo | PRODUCT_TYPE_LABEL.reverse_factoring trong marketplace.ts |
| Chương trình SCF của bên mua | Chương trình SCF của bên nhập khẩu | Màn BuyerProgram và menu |
| Bên mua niêm yết | Bên nhập khẩu niêm yết (sàn Việt Nam) | Tính năng vnstock chỉ áp dụng sàn Việt Nam; nếu Q1 = có thì đa số bên nhập khẩu không dùng |
| Xác nhận hóa đơn (bên mua) | Xác nhận hóa đơn (bên nhập khẩu) | Giữ từ “hóa đơn”; ở màn tải hóa đơn dùng nhãn “Hóa đơn thương mại / hóa đơn xuất khẩu” |
| Biên bản giao nhận / nghiệm thu | Chứng từ giao hàng / vận chuyển | Nhãn của kind: delivery. Trong bối cảnh xuất khẩu không có “nghiệm thu”. Mã delivery giữ nguyên |
| Hợp đồng mua bán / đơn đặt hàng | Hợp đồng ngoại thương / đơn đặt hàng | Nhãn của kind: contract |
| Doanh nghiệp nhỏ và vừa; SMEs | Doanh nghiệp xuất khẩu | Tên hai tệp phương pháp giữ nguyên (Q9) |
| Nhà cung cấp, Bên mua, Tổ chức tài chính, FCC (4 vai trò đăng ký) | Đơn vị xuất khẩu, Bên nhập khẩu, Tổ chức tài chính, FCC | Màn chọn loại tổ chức khi đăng ký và thông báo lỗi ở auth.ts:78 |

Lưu ý ngữ pháp: không thay chuỗi bằng công cụ “tìm và thay thế tất cả” rồi bỏ qua. Cụm như “bên mua của khoản đã gửi”, “nhà cung cấp chọn báo giá”, “tên bên mua” đổi mượt, nhưng cụm như “mua hàng”, “đơn mua hàng”, “mua bán” không đổi theo quy tắc này (xem Q5, A.2 hàng hợp đồng). Duyệt từng tệp.

## A.3. Phạm vi theo nhóm tệp

| Nhóm | Việc cần làm | Tệp tiêu biểu |
| --- | --- | --- |
| Giao diện: khung và menu | Đổi label của vai trò, tên mục menu, tiêu đề trang, chào người dùng. Dữ liệu mẫu cứng ở roles.ts (tên người dùng, “Vật liệu Sao Mai”…) thay bằng ví dụ đơn vị xuất khẩu; đây là dữ liệu hiển thị trong chế độ dev | web/src/lib/roles.ts, web/src/components/shell/AppShell.tsx, web/src/app/**/page.tsx, layout.tsx, manifest.ts |
| Giao diện: màn hình | Đổi tiêu đề, nhãn nút, thông báo, trạng thái trống trong các màn hình dưới screens/ | BuyerConfirm, BuyerProgram, InvoiceManager, InvoiceParts, InvoiceUpload, FundingRequest, Disbursement, SettlementPanel, LenderAppraisal, LenderMonitoring, MarketplaceCompare, SettingsPanel, Accounting, EsgScore |
| Giao diện: trợ giúp | Tour hướng dẫn, thuật ngữ gạch chân, trợ lý AI (kể cả lời nhắc hệ thống gửi mô hình và bộ câu trả lời mẫu) | web/src/lib/tours.ts, glossary.ts, model.ts, ai.ts, components/assistant/answers.ts, facts.ts |
| Server: luật nghiệp vụ | Đổi chuỗi trong log(...), notify(...), HttpError; bảng nhãn trong requireType | server/src/service.ts (27 lượt), assessments.ts, billing.ts, kpis.ts |
| Server: API và đăng ký | Đổi summary/tag của ENDPOINTS (nguồn sinh OpenAPI), thông báo lỗi, nhãn vai trò, nhà cung cấp danh tính | routes/v1.ts (19 lượt), routes/auth.ts, routes/org.ts, auth/roles.ts, integrations/identity-providers.ts, views.ts, listed-sync.ts |
| Domain | Đổi chuỗi lý do chấm điểm, mô tả cảnh báo EWS, mô tả cờ gian lận, nhãn sản phẩm, mô tả bút toán và sao kê. Không đổi tên tham số hay khóa chỉ tiêu (T1, F1…) | credit.ts (13), ews.ts, types.ts (comment), settlement.ts, marketplace.ts, fraud.ts, collateral.ts, statement.ts, journal.ts, cashflow.ts, fees.ts, esg.ts |
| sim-bank | Đổi chuỗi trong lý do từ chối/báo giá và bảng điều khiển; không đổi sự kiện hay đường dẫn | sim-bank/src/bank.ts, profiles.ts, control.ts |
| Test | Cập nhật các so khớp chuỗi tiếng Việt. Playwright chọn phần tử theo chữ nên sẽ vỡ nhiều nhất | web/e2e/flow.spec.ts, feedback.spec.ts; 10 tệp trong server/tests; packages/domain/tests/{ews,fraud,journal,settlement}.test.ts; sim-bank/tests |
| Tài liệu | Cập nhật README, hướng dẫn sử dụng (các mục “Dành cho nhà cung cấp/bên mua”), VAN_HANH.md, SPEC_HOAN_THIEN.md, .env.example. Tài liệu REPPORT_FINSUCCESS.md và QA_PRODUCTION_*.md là báo cáo lịch sử: thêm ghi chú đầu trang thay vì sửa nội dung | README.md, README_SU_DUNG.md, document/*.md |
| Đường dẫn (nếu Q3 = đổi) | Đổi thư mục web/src/app/supplier, buyer thành exporter, importer; ROLES[x].home, 73 lượt tham chiếu /supplier, /buyer trong web/src; thêm redirects() 308 trong next.config.ts để liên kết cũ (email đã gửi, đánh dấu trang) vẫn chạy | next.config.ts, web/src/lib/roles.ts |

## A.4. Những thứ không đổi, và chi phí nếu đổi (Q2)

| Thứ | Đếm trong mã | Nếu đổi cả mã nội bộ thì phải làm |
| --- | --- | --- |
| Giá trị OrgType supplier, buyer | 81 lượt chuỗi nguyên văn, 52 tệp | Migration JSONB cho orgs, users.role liên quan, memberships; kiểm tra ROLES_BY_ORG; mọi so sánh type === |
| sellerId, buyerId | 222 lượt | Migration toàn bộ receivables, rfqs, applications, consents…; đổi hợp đồng JSON /v1 (phá khách hàng tích hợp) |
| Tên hành động (buyerDecision…) và PERMISSIONS | Nhiều | Đổi cả đường dẫn /api/actions/:name mà giao diện đang dùng |
| Tiền tố id tổ chức uid(type[0]) (s-…, b-…) | Id đã lưu | Id cũ vẫn hợp lệ, nhưng quy tắc sinh id mới đổi |
| Nhật ký kiểm toán đã ghi | — | Không được sửa (chuỗi băm) |

Kết luận: đổi mã nội bộ tốn công lớn, có rủi ro mất dữ liệu và phá API, mà người dùng cuối không thấy. Đề xuất không làm ở đợt này.

## A.5. Hồ sơ bên nhập khẩu nước ngoài (gói WP6, chỉ làm nếu Q1 = có)

Đây là chỗ đổi tên không còn là đổi nhãn. Đăng ký tổ chức hiện ép mã số thuế Việt Nam, VSIC và tỉnh/thành. Một bên nhập khẩu nước ngoài không có các thứ này, nên không đăng ký được và đơn vị xuất khẩu không chọn được họ làm bên đối ứng của hóa đơn.

| Chỗ | Hiện tại | Thay đổi đề xuất |
| --- | --- | --- |
| Org | Không có quốc gia | Thêm country: string (ISO 3166-1 alpha-2, mặc định VN cho dữ liệu cũ). province, vsic, foundedYear, employees cho phép rỗng khi country !== VN |
| Mã định danh doanh nghiệp | taxCode bắt buộc 10 hoặc 13 chữ số, duy nhất toàn hệ thống | Khi VN: giữ nguyên. Khi nước ngoài: chấp nhận mã đăng ký/mã thuế dạng chữ-số-dấu gạch, 3–30 ký tự; duy nhất theo cặp (country, taxCode). Nhãn trường đổi thành “Mã số thuế / mã đăng ký doanh nghiệp” |
| registerSchema / auth.ts | Regex cứng ^\d{10}(-?\d{3})?$ | Tách hàm kiểm tra theo quốc gia; thêm lỗi rõ ràng; test cho cả hai nhánh |
| taxcode.ts và InvoiceUpload | taxCodeProblem, matchTaxCode gợi ý bên mua gần khớp theo MST VN | Chỉ áp dụng khi bên nhập khẩu thuộc VN; với nước ngoài, chọn bên nhập khẩu bằng tên/quốc gia, không cảnh báo định dạng |
| einvoice.ts (đọc XML hóa đơn điện tử) | Đọc MST người mua | Kiểm tra hóa đơn xuất khẩu thực tế: trường MST người mua có thể trống hoặc là mã nước ngoài. Không báo lỗi chặn |
| KYC / eKYC | Giấy tờ CCCD, đăng ký kinh doanh Việt Nam | Bên nhập khẩu nước ngoài: chấp nhận giấy đăng ký kinh doanh nước ngoài; FCC đối chiếu thủ công. Chưa tích hợp eKYC |
| Điểm bên nhập khẩu | Dựa trên BCTC (VND), tùy chọn dữ liệu niêm yết vnstock, lịch sử thanh toán trên FCC | Không thêm nguồn dữ liệu mới ở đợt này. Điểm của bên nhập khẩu nước ngoài sẽ tạm tính, độ bao phủ thấp — hành vi này đã đúng thiết kế (thiếu dữ liệu không bị coi là tốt). Nguồn dữ liệu tín dụng quốc tế là quyết định riêng |
| Crawl dữ liệu công khai, tra cứu thuế | Cổng thuế Việt Nam | Không áp dụng cho bên nhập khẩu nước ngoài; giao diện ẩn hoặc ghi “không áp dụng” |

## A.6. Nghiệm thu phần A

- Tìm trong server/src, web/src, packages/domain/src, sim-bank/src các chuỗi nhà cung cấp, Nhà cung cấp, bên mua, Bên mua, người mua, bên bán, SME (không phân biệt hoa thường): chỉ còn trong danh sách ngoại lệ có chú thích (ví dụ tên biến, comment giải thích mã supplier = đơn vị xuất khẩu).

- Thêm một test chống tái phát (một tệp nhỏ trong server/tests) quét các thư mục trên và báo lỗi nếu gặp các chuỗi cấm ngoài danh sách ngoại lệ. Chi phí thấp, tránh chữ cũ quay lại qua các thay đổi sau.

- GET /v1/openapi.json không còn “nhà cung cấp”, “bên mua” trong summary và tag.

- Chạy hết: server npm test, packages/domain npm test, sim-bank npm test, web npm run e2e; mọi test cũ cập nhật chuỗi vẫn xanh.

- Duyệt tay luồng đầy đủ trên giao diện với 4 vai trò (dev mode): đăng ký, tạo hóa đơn, xác nhận, RFQ, giải ngân, thu hồi. Không còn chữ cũ trên màn hình, email (đọc log email_outbox) và thông báo.

# 4. Phần B — Thêm phương thức tải chứng từ hải quan

## B.1. Mục tiêu và ai làm gì

Thêm một phương thức dùng chung để đơn vị xuất khẩu và bên nhập khẩu cùng gắn chứng từ hải quan vào một khoản phải thu (hóa đơn xuất khẩu). Tổ chức tài chính xem được các chứng từ này khi thẩm định.

| Bên | Làm được | Không làm được |
| --- | --- | --- |
| Đơn vị xuất khẩu (supplier) | Tải chứng từ hải quan phía xuất (tờ khai xuất khẩu, vận đơn…) từ lúc hóa đơn còn nháp; nhập thông tin tờ khai phía xuất; xem chứng từ của bên nhập khẩu | Sửa hoặc gỡ chứng từ đã tải (Q8). Sửa phần thông tin phía nhập |
| Bên nhập khẩu (buyer) | Sau khi hóa đơn đã được gửi cho mình (trạng thái khác DRAFT): tải chứng từ phía nhập (tờ khai nhập khẩu, xác nhận nhận hàng…); nhập thông tin phía nhập; xem chứng từ của đơn vị xuất khẩu | Thấy chứng từ của hóa đơn còn nháp. Sửa phần thông tin phía xuất |
| Tổ chức tài chính | Xem toàn bộ chứng từ hải quan của khoản phải thu khi đã có RFQ mở hoặc hồ sơ tới mình (quy tắc xem sẵn có) | Tải lên (đã có kênh riêng cho điều kiện thẩm định) |
| FCC | Không xem chứng từ (giữ chính sách hiện tại, xem viewFor). Thấy cờ liên quan tờ khai (mục B.8) | Xem tệp chứng từ hải quan |

## B.2. Danh mục loại chứng từ  [Cần chốt — Q5]

Danh mục dưới đây là đề xuất của người viết dựa trên thông lệ xuất nhập khẩu, chưa qua rà soát của người có chuyên môn hải quan. Khi nghiệp vụ sửa danh mục, chỉ sửa bảng CUSTOMS_DOC_KINDS, không đổi kiến trúc.

| Mã kind | Nhãn hiển thị | Bên tải | Mức đề xuất |
| --- | --- | --- | --- |
| customs_export_declaration | Tờ khai hải quan xuất khẩu (đã thông quan) | Xuất khẩu | Bắt buộc trước RFQ (Q4) |
| transport_document | Vận đơn (B/L, AWB, CMR…) | Xuất khẩu | Nên có |
| packing_list | Phiếu đóng gói | Xuất khẩu | Tùy chọn |
| certificate_of_origin | Giấy chứng nhận xuất xứ (C/O) | Xuất khẩu | Tùy chọn |
| inspection_certificate | Giấy kiểm dịch / kiểm tra chất lượng / hun trùng | Xuất khẩu | Tùy mặt hàng |
| cargo_insurance | Chứng nhận bảo hiểm hàng hóa | Xuất khẩu | Tùy chọn |
| customs_import_declaration | Tờ khai hải quan nhập khẩu / chứng từ thông quan phía nhập | Nhập khẩu | Nên có |
| import_goods_receipt | Xác nhận nhận hàng tại cảng/kho đến | Nhập khẩu | Tùy chọn |
| customs_other | Chứng từ hải quan khác | Cả hai | Tùy chọn |

Các kind cũ (invoice, contract, delivery, other) giữ nguyên và vẫn đi qua attachDocuments//documents. Chứng từ hải quan chỉ đi qua phương thức mới, để phân quyền và khóa trạng thái khác nhau không lẫn.

## B.3. Mô hình dữ liệu

Sửa packages/domain/src/types.ts. Mọi trường mới là tùy chọn nên dữ liệu JSONB cũ đọc vẫn đúng, không cần migration.

// types.ts export const CUSTOMS_DOC_KINDS = { customs_export_declaration: { label: 'Tờ khai hải quan xuất khẩu', side: 'exporter' }, transport_document: { label: 'Vận đơn', side: 'exporter' }, packing_list: { label: 'Phiếu đóng gói', side: 'exporter' }, certificate_of_origin: { label: 'Giấy chứng nhận xuất xứ', side: 'exporter' }, inspection_certificate: { label: 'Giấy kiểm dịch / chất lượng', side: 'exporter' }, cargo_insurance: { label: 'Bảo hiểm hàng hóa', side: 'exporter' }, customs_import_declaration: { label: 'Tờ khai hải quan nhập khẩu', side: 'importer' }, import_goods_receipt: { label: 'Xác nhận nhận hàng', side: 'importer' }, customs_other: { label: 'Chứng từ hải quan khác', side: 'both' }, } as const export type CustomsDocKind = keyof typeof CUSTOMS_DOC_KINDS export type ReceivableFileKind = 'invoice' ¦ 'contract' ¦ 'delivery' ¦ 'other' ¦ CustomsDocKind export interface ReceivableFile { key: string // SHA-256 của nội dung (đã có) name: string kind: ReceivableFileKind by?: string // id tổ chức tải lên; thiếu = đơn vị xuất khẩu (dữ liệu cũ) at?: string // ISO thời điểm gắn vào khoản phải thu } export interface CustomsSideInfo { declarationNo?: string // số tờ khai declarationDate?: string // YYYY-MM-DD clearance?: 'cleared' ¦ 'pending' // đã thông quan hay chưa channel?: 'green' ¦ 'yellow' ¦ 'red' // luồng tờ khai updatedAt?: string updatedBy?: string } export interface CustomsInfo { export?: CustomsSideInfo & { transportMode?: 'sea' ¦ 'air' ¦ 'road' ¦ 'rail' transportDocNo?: string // số vận đơn exporterTaxCode?: string // MST người xuất khẩu ghi trên tờ khai, để đối chiếu với Org.taxCode shipmentDate?: string portOfLoading?: string portOfDischarge?: string incoterms?: string // ví dụ FOB, CIF } import?: CustomsSideInfo } export interface Receivable { // ...các trường hiện có... files?: ReceivableFile[] // thay kiểu cũ docs: { xml: boolean; contract: boolean; delivery: boolean; customs?: boolean } customsInfo?: CustomsInfo }

Ghi chú cho dev:

- docs.customs = có ít nhất một tờ khai (customs_export_declaration hoặc customs_import_declaration). Giữ dạng cờ tóm tắt như ba cờ cũ để viewFor.strip và điểm T1 dùng chung cách đọc.

- Định dạng số tờ khai chưa được nghiệp vụ xác nhận; đừng đặt regex chặn cho đến khi có xác nhận (xem Q5). Trước mắt chấp nhận chuỗi chữ-số 5–30 ký tự và chuẩn hóa (cắt khoảng trắng, chữ hoa) để so khớp trùng.

- Bắt buộc cập nhật viewFor: nơi tạo strip (views.ts dòng 40) ghi đè docs về false; thêm customs: false và bỏ customsInfo. Với FCC cũng gỡ customsInfo và files như hiện nay.

## B.4. Luật nghiệp vụ (server)

Thêm một hành động trong server/src/service.ts, cùng nhóm với attachDocuments:

// service.ts attachCustomsDocuments(c, id: string, input: { files?: { key: string; name: string; kind: CustomsDocKind }[] info?: Partial<CustomsSideInfo> & Record<string, unknown> // phần của phía đang thao tác }) { const r = recv(c, id) const side = c.actor.id === r.sellerId ? 'export' : c.actor.id === r.buyerId ? 'import' : null if (!side) throw forbidden('Chỉ đơn vị xuất khẩu hoặc bên nhập khẩu của khoản này được thêm chứng từ hải quan') if (side === 'import' && r.state === 'DRAFT') throw conflict('Hóa đơn chưa gửi cho bên nhập khẩu') requireState('Khoản phải thu', r.state, ['DRAFT','BUYER_PENDING','BUYER_DISPUTED','BUYER_CONFIRMED','SUBMITTED','UNDER_REVIEW', 'OFFERED','ACCEPTED','FUNDED','OVERDUE']) // không áp dụng CANCELLED, REJECTED, SETTLED, EARLY_PAID // 1. lọc tệp: khóa 64 hex, kind thuộc CUSTOMS_DOC_KINDS và hợp side ('both' cho cả hai) // 2. gộp vào r.files, bỏ trùng (key + kind), giới hạn 40 tệp/khoản, 10 tệp/lần // 3. cập nhật r.customsInfo[side] chỉ khi gửi info; ghi updatedAt/updatedBy // 4. tính lại r.docs.customs // 5. notify đối tác còn lại + tổ chức tài chính có hồ sơ đang hoạt động; emit event; log }

| Quy tắc | Quyết định | Lý do |
| --- | --- | --- |
| Ai | Đơn vị xuất khẩu và bên nhập khẩu của chính khoản này (so sellerId/buyerId) | Khác attachDocuments chỉ cho bên bán |
| Loại chứng từ theo phía | Phía xuất chỉ được kind side: exporter hoặc both; phía nhập chỉ importer hoặc both. Sai phía → 422 | Tránh một bên “ký thay” loại chứng từ của bên kia |
| Trạng thái | Cho phép đến OVERDUE; không chặn khi đã có hồ sơ tài trợ (khác attachDocuments). Không áp dụng CANCELLED, REJECTED, SETTLED, EARLY_PAID | Tổ chức tài chính cần chứng từ đúng lúc thẩm định; chứng từ hải quan không đổi số tiền hay hạn nên không làm mất xác nhận của bên nhập khẩu |
| Bên nhập khẩu và DRAFT | Bị từ chối | Bản nháp chỉ bên bán thấy (quy tắc unsent trong views.ts) |
| Quyền theo vai trò | Thêm attachCustomsDocuments vào mảng OPERATOR trong auth/roles.ts → approver, operator được; owner luôn được. Không thêm vào STEP_UP_ACTIONS (không phải cam kết tài chính) | Cùng mức với tải chứng từ thương mại |
| Giới hạn | 10 tệp mỗi lần, 40 tệp mỗi khoản (nâng từ 20 vì bộ chứng từ hải quan có nhiều loại); trùng key + kind bỏ qua | Bộ chứng từ xuất nhập khẩu lớn hơn bộ chứng từ trong nước |
| Gỡ/thay | Không có (Q8). Tải nhầm: ghi chú vào nhật ký, liên hệ FCC | Giữ bằng chứng bất biến, khớp thiết kế kho tệp định danh theo SHA-256 |
| Khoản bị tranh chấp hoặc điều chỉnh | Không ảnh hưởng chứng từ hải quan đã tải; reviseDisputed/amendment không xóa files | Đã kiểm tra: files chỉ được ghi ở createReceivable và attachDocuments, nên hai hành động này không đụng tới; cần giữ nguyên và có test |
| Idempotency | Dùng cơ chế Idempotency-Key sẵn có của /v1 | Chống tải trùng khi mạng chập chờn |

Cập nhật attachDocuments và createReceivable: bộ lọc kind hiện chỉ nhận invoice/contract/delivery, còn lại thành other; khi kind thuộc danh mục hải quan thì phải bị từ chối ở hai hành động này (422 “dùng chứng từ hải quan”), không được lặng lẽ biến thành other. Đổi slice(0, 20) thành slice(0, 40) ở attachDocuments cho khớp giới hạn mới.

## B.5. Truy cập tệp — ba chỗ phải sửa

Tính năng không chạy đúng nếu thiếu ba sửa đổi sau. Đây là điểm dev dễ bỏ sót vì tải lên vẫn “thành công”.

| # | Vấn đề | Sửa |
| --- | --- | --- |
| 1 | GET /api/files/:key/url không cho đơn vị xuất khẩu xem tệp do bên nhập khẩu tải. Điều kiện party hiện chỉ gồm bên mua của khoản đã gửi và tổ chức tài chính có hồ sơ (routes/org.ts:146-148) | Thêm vế: r.sellerId === a.activeOrgId vào điều kiện party (bên bán của chính khoản có tệp đó). Giữ điều kiện r.state !== "DRAFT" cho bên mua. Test: bên nhập khẩu tải tệp → bên xuất khẩu lấy URL thành công; một tổ chức không liên quan nhận 404 |
| 2 | viewFor trả files cho tổ chức tài chính chỉ khi có RFQ mở hoặc hồ sơ (fullRecv) | Giữ nguyên. Thêm test: sau khi RFQ hết hạn/đóng, tổ chức tài chính không được thấy chứng từ hải quan nữa |
| 3 | attachDocuments chặn khi openApplicationFor (service.ts:267). Nếu dev gộp tính năng mới vào hàm cũ sẽ thừa hưởng chặn này | Dùng hành động riêng attachCustomsDocuments như B.4; không gọi lại attachDocuments |

## B.6. API

Thêm một dòng vào bảng ENDPOINTS (routes/v1.ts); OpenAPI tự sinh. Không cần route mới ở /api.

{ method: 'POST', path: '/v1/receivables/{id}/customs-documents', tag: 'Chứng từ hải quan', summary: 'Đơn vị xuất khẩu hoặc bên nhập khẩu thêm chứng từ hải quan và/hoặc thông tin tờ khai của phía mình', auth: 'user', action: 'attachCustomsDocuments', check: 'receivableFiles', args: (s) => [P(s, 'id'), { files: B(s).files, info: B(s).info }], body: { files: 'array {key, name, kind} — key là khóa tệp đã tải lên /api/files', info: 'object — thông tin tờ khai của phía đang thao tác (xem CustomsSideInfo)' } },

Ví dụ — đơn vị xuất khẩu:

POST /v1/receivables/r-ab12cd34ef/customs-documents Authorization: Bearer <token> Idempotency-Key: 6f1c... { "files": [ { "key": "9f2b...64hex", "name": "to-khai-xk.pdf", "kind": "customs_export_declaration" }, { "key": "1a7c...64hex", "name": "bill-of-lading.pdf", "kind": "transport_document" } ], "info": { "declarationNo": "ABC123456789", "declarationDate": "2026-10-15", "clearance": "cleared", "channel": "green", "transportMode": "sea", "transportDocNo": "MAEU123456", "shipmentDate": "2026-10-16", "portOfLoading": "Cát Lái", "portOfDischarge": "Rotterdam", "incoterms": "FOB" } }

Phản hồi 200 trả đối tượng khoản phải thu đã cập nhật (cùng dạng GET /v1/receivables/{id}), có files[].by/at, docs.customs, customsInfo.

| Mã | Khi nào |
| --- | --- |
| 400/422 | Thiếu files và info; kind ngoài danh mục; ngày sai định dạng; vượt 10 tệp/lần |
| 403 | Tổ chức không phải bên xuất/nhập của khoản; vai trò không được phép; kind sai phía |
| 404 | Không thấy khoản phải thu |
| 409 | Trạng thái không cho phép; bên nhập khẩu thêm khi khoản còn DRAFT; vượt 40 tệp/khoản |
| 400 | “Chứng từ chưa được tải lên bởi tổ chức này” (kiểm tra receivableFiles: khóa tệp phải do chính tổ chức đang thao tác tải qua /api/files) |

Khóa tích hợp (/v1/partner/*) không nhận điểm cuối này ở đợt này: phạm vi packages:read đã cho tổ chức tài chính đọc gói hồ sơ, đủ cho việc xem. Ghi rõ điều này trong tài liệu OpenAPI.

## B.7. Giao diện

Dùng lại FileInput, Stepper, DOC_KINDS và cơ chế act("POST", ...) đã có. Mọi nhãn tiếng Việt lấy từ CUSTOMS_DOC_KINDS.

| Màn hình | Thay đổi |
| --- | --- |
| InvoiceUpload (đơn vị xuất khẩu, tạo hóa đơn) | Thêm bước “Chứng từ hải quan” sau bước kiểm tra số liệu, không bắt buộc tùy Q4. Gồm: các ô tải tệp theo loại phía xuất (tờ khai, vận đơn, phiếu đóng gói, C/O…), và khối thông tin tờ khai (số tờ khai, ngày, thông quan, luồng, phương thức vận tải, số vận đơn, cảng đi/đến, Incoterms). Gọi customs-documents sau khi createReceivable thành công, vì cần có id. Lỗi ở bước này không làm mất hóa đơn đã tạo; hiện toast và cho thử lại ở màn chi tiết |
| InvoiceParts / InvoiceManager (đơn vị xuất khẩu) | Thêm nhóm “Chứng từ hải quan” cạnh DOC_KINDS, hiển thị theo loại, ai tải, ngày tải, nút tải thêm. Danh sách hóa đơn thêm nhãn “Thiếu chứng từ hải quan” khi chưa có tờ khai và vận đơn (đồng bộ với missingDocs). Nút tải bị tắt ở trạng thái không cho phép, kèm lý do ở tooltip |
| BuyerConfirm (bên nhập khẩu) | Thêm phần “Chứng từ hải quan”: xem chứng từ và thông tin tờ khai của đơn vị xuất khẩu để đối chiếu trước khi xác nhận (có thông tin giúp quyết định xác nhận); khối tải chứng từ phía nhập (tờ khai nhập khẩu, xác nhận nhận hàng) và thông tin tờ khai nhập. Chỉ hiện khi hóa đơn không còn DRAFT |
| LenderAppraisal (tổ chức tài chính) | Thêm khung “Chứng từ hải quan” trong hồ sơ thẩm định: bảng chứng từ hai phía và thông tin tờ khai; cảnh báo nếu số tờ khai trùng ở khoản khác (cờ ở B.8); hiện rõ loại còn thiếu. Chỉ đọc |
| FundingRequest / MarketplaceCompare (đơn vị xuất khẩu) | Trước khi “Gửi yêu cầu báo giá”: nếu CUSTOMS_GATE = "block" (mặc định đề xuất) tắt nút và nêu rõ còn thiếu gì (tờ khai xuất khẩu, hoặc tờ khai chưa ở trạng thái thông quan) kèm liên kết tới nơi bổ sung; nếu "warn" hiện hộp cảnh báo “Chưa có tờ khai hải quan xuất khẩu đã thông quan: tổ chức tài chính có thể từ chối hoặc báo giá kém hơn”. Thiếu vận đơn chỉ cảnh báo ở cả hai chế độ |
| Thông báo và chuông | Mục mới “Bổ sung chứng từ hải quan” hiện đúng tổ chức nhận (B.9) |
| Trợ lý AI, tour, thuật ngữ | Thêm thuật ngữ “Tờ khai hải quan”, “Vận đơn”, “C/O”, “Incoterms”, “Thông quan” vào glossary.ts; thêm một bước vào tour của hai vai trò; thêm câu hỏi mẫu “hóa đơn này thiếu chứng từ hải quan nào?” vào facts.ts/answers.ts |

Yêu cầu trợ năng (đã có kiểm thử a11y.spec.ts): ô tải tệp có nhãn, thông báo lỗi dùng vùng aria-live như các màn hình hiện có, không chỉ dựa vào màu.

## B.8. Chấm điểm, cờ và cổng kiểm soát

| Hạng mục | Thay đổi | Lưu ý |
| --- | --- | --- |
| Chỉ tiêu T1 (điểm hồ sơ) | Đếm 4 mục thay vì 3: hóa đơn (XML/gốc), hợp đồng, chứng từ giao hàng/vận chuyển, chứng từ hải quan (docs.customs). Điểm đề xuất theo số mục có: 0→20, 1→40, 2→60, 3→80, 4→100. Cập nhật chuỗi raw và reason hiển thị | Con số là giá trị khởi tạo, cần chuyên gia tín dụng duyệt (đổi tham số mô hình cần hai người duyệt theo README). Tăng SCORECARD_VERSION (application-v1.1) vì kết quả cũ đã lưu theo phiên bản; cập nhật test credit và e2e có kiểm điểm |
| Cờ trùng tờ khai | Khi customsInfo.export.declarationNo (đã chuẩn hóa) trùng với khoản phải thu đang hoạt động khác (của bất kỳ đơn vị xuất khẩu nào), gắn cờ CUSTOMS_DECL_REUSED mức `high` vào cả hai khoản. Cờ đưa vào hàng đợi FCC, không tự từ chối | Đây là tín hiệu tài trợ hai lần và là bằng chứng cụ thể cho việc sàng lọc rủi ro. Một tờ khai có thể hợp lệ cho nhiều hóa đơn của một lô hàng nên không chặn cứng; FCC rà soát và xử lý bằng resolveFlag sẵn có. Thêm vào fraud.ts (hàm thuần, dễ test) |
| Cờ sai đơn vị xuất khẩu | Nếu customsInfo.export.exporterTaxCode khác taxCode của đơn vị xuất khẩu (sau chuẩn hóa) → cờ CUSTOMS_EXPORTER_MISMATCH mức high | Chặn trường hợp dùng tờ khai của công ty khác. Không cần nguồn dữ liệu ngoài; chỉ so hai chuỗi người dùng khai. Đối chiếu thật với cơ quan hải quan vẫn là thủ công (B.12) |
| Cổng trước RFQ | Hằng CUSTOMS_GATE: "off" ¦ "warn" ¦ "block" trong @fcc/domain, mặc định `"block"` (Q4). Ở createRfq và submitDirect: nếu block mà khoản không có customs_export_declaration hoặc customsInfo.export.clearance !== "cleared" thì trả 422 nêu rõ phần còn thiếu. Thiếu vận đơn không chặn | Dùng hằng số, không thêm biến môi trường hay màn cấu hình. Để thử nghiệm với dữ liệu chưa đủ, đổi hằng thành "warn" là đủ. Cổng chỉ kiểm tra có tờ khai và khai thông quan, không xác minh tờ khai thật; FCC không tuyên bố đã kiểm chứng với cơ quan hải quan |
| EWS | Chưa thêm cảnh báo mới | Có thể thêm “chứng từ hải quan chưa đủ sau giải ngân” ở đợt sau |
| Điều kiện sản phẩm | Chưa thêm điều kiện “yêu cầu chứng từ hải quan” vào FinancingProduct | Ghi vào mục mở rộng (B.12) |

## B.9. Thông báo, nhật ký, sự kiện

| Loại | Nội dung |
| --- | --- |
| Nhật ký kiểm toán (log) | Action “Bổ sung chứng từ hải quan”, entity là mã khoản phải thu, detail liệt kê loại và tên tệp (không chứa nội dung). Khi cập nhật thông tin tờ khai: action “Cập nhật thông tin tờ khai” kèm số tờ khai. Ai thao tác lấy từ c.userId, phía lấy từ c.actor |
| Thông báo (notify) | Gửi bên đối ứng (xuất → nhập hoặc ngược lại) khi khoản không còn DRAFT: “{mã}: {bên} đã bổ sung chứng từ hải quan ({loại})”. Gửi thêm tổ chức tài chính có hồ sơ đang hoạt động trên khoản (state không phải REJECTED/WITHDRAWN). Liên kết tới trang hóa đơn tương ứng. Email đi theo cơ chế sẵn có. emailKind (integrations/mailer.ts:30) phân loại theo từ khóa trong tiêu đề (quá hạn, giải ngân, báo giá, đề nghị/hồ sơ…); tiêu đề “bổ sung chứng từ hải quan” không khớp từ khóa nào nên sẽ rơi vào loại mặc định. Quyết định loại email mong muốn và thêm từ khóa hoặc chọn tiêu đề phù hợp, kèm test |
| Sự kiện webhook | Thêm vào DomainEvent['type'] giá trị receivable.customs_documents_added gửi tổ chức tài chính có hồ sơ đang hoạt động, data: { applicationId, receivableId, side, kinds }. Cập nhật mô tả sự kiện trong OpenAPI và trong sim-bank (bỏ qua an toàn nếu chưa xử lý) |
| Chỉ số vận hành | Không đổi |

## B.10. Tương thích dữ liệu cũ

- Không migration: docs thiếu customs coi là false; files[].by/at thiếu coi là do đơn vị xuất khẩu tải ở thời điểm tạo khoản; customsInfo thiếu là chưa có.

- Đổi kiểu files thành ReceivableFile[] sẽ ảnh hưởng mọi chỗ dùng files: createReceivable, attachDocuments, viewFor, routes/org.ts, InvoiceParts, InvoiceUpload. Chạy tsc ở cả server, web, packages/domain.

- Khoản phải thu cũ không có chứng từ hải quan sẽ hiện “Thiếu chứng từ hải quan” và điểm T1 giảm so với trước. Thông báo điều này cho nhóm vận hành trước khi triển khai; không tính lại điểm đã phát hành (credit_assessments lưu theo phiên bản bộ chấm).

## B.11. Ca kiểm thử bắt buộc

| Tầng | Ca |
| --- | --- |
| packages/domain (đơn vị) | T1 tính đúng với 0–4 mục; CUSTOMS_DECL_REUSED sinh khi trùng, không sinh khi khác; CUSTOMS_EXPORTER_MISMATCH sinh khi MST khác; chuẩn hóa số tờ khai (khoảng trắng, chữ hoa); docs.customs tính đúng; CUSTOMS_DOC_KINDS phân phía đúng |
| server/tests/invoices.test.ts | Đơn vị xuất khẩu thêm tờ khai + vận đơn khi DRAFT → 200; bên nhập khẩu thêm khi DRAFT → 409; bên nhập khẩu thêm sau khi gửi → 200; bên thứ ba → 403; kind sai phía → 403/422; kind hải quan qua /documents → 422; vượt 40 tệp → 409; thêm khi CANCELLED/SETTLED → 409; thêm khi có hồ sơ tài trợ → 200 (khác attachDocuments) |
| server/tests/views.test.ts | Tổ chức tài chính có RFQ mở thấy files và customsInfo; sau khi RFQ đóng thì không; tổ chức tài chính không liên quan không thấy; FCC không thấy files/customsInfo; bên nhập khẩu không thấy chứng từ của hóa đơn DRAFT |
| server/tests/storage-files.test.ts | Đơn vị xuất khẩu lấy được URL tệp do bên nhập khẩu tải (B.5 #1); tổ chức không liên quan nhận 404; URL hết hạn sau 300 giây vẫn đúng |
| server/tests/v1.test.ts | Điểm cuối mới có trong OpenAPI; check: receivableFiles từ chối khóa tệp của tổ chức khác; Idempotency-Key phát lại trả cùng kết quả; CUSTOMS_GATE = "block" chặn RFQ khi thiếu tờ khai hoặc khi clearance chưa là cleared, và không chặn khi chỉ thiếu vận đơn; chế độ "warn" và "off" cho qua (truyền hằng qua tham số trong test, không sửa tệp nguồn) |
| Nhật ký và thông báo | Có bản ghi nhật ký, có thông báo đúng người nhận, không gửi cho tổ chức tài chính đã WITHDRAWN |
| web/e2e/flow.spec.ts | Luồng: đơn vị xuất khẩu tạo hóa đơn, thêm chứng từ hải quan → bên nhập khẩu thấy và thêm tờ khai nhập → tổ chức tài chính thấy cả hai khi thẩm định. Kiểm tra bàn phím và nhãn cho ô tải tệp trong a11y.spec.ts |

## B.12. Mở rộng đề xuất — chưa làm trong đợt này

- Ngoại tệ và tỷ giá (Q7): thêm currency, amountOriginal, fxRate, fxDate vào Receivable; ảnh hưởng bút toán (chênh lệch tỷ giá), dự báo dòng tiền, hiển thị số tiền. Tách thành tài liệu riêng.

- Đối chiếu của bên nhập khẩu (Q6): đánh dấu từng chứng từ “khớp/không khớp” kèm ghi chú.

- Điều kiện sản phẩm: thêm requireCustomsDocs vào FinancingProduct để tổ chức tài chính lọc khoản đủ chứng từ ngay ở bước khớp sản phẩm (matchProduct).

- Đối chiếu giá trị tờ khai với hóa đơn: thêm trị giá và loại tiền trên tờ khai, cờ khi lệch lớn. Cần Q7 (ngoại tệ) trước; đây là tín hiệu chống hóa đơn khống mạnh nhất sau số tờ khai.

- Cổng thông tin hải quan: đối chiếu số tờ khai tự động với hệ thống hải quan. Các cổng nhà nước từng được khảo sát đều không cho tự động hóa (README, mục giới hạn) nên giữ tra cứu thủ công của FCC.

- Loại sản phẩm tài chính cho xuất khẩu (ví dụ bao thanh toán xuất khẩu): thêm vào ProductType nếu nghiệp vụ cần.

- Tải chứng từ qua khóa tích hợp (/v1/partner/*) và ứng dụng khai báo hải quan của doanh nghiệp.

# 5. Kế hoạch thực hiện

## 5.1. Gói việc và thứ tự

| Gói | Nội dung | Phụ thuộc | Cỡ |
| --- | --- | --- | --- |
| WP0 | Chốt Q1–Q10 (mục 2) | — | S, nhưng chặn các gói còn lại |
| WP1 | Nhãn dùng chung labels.ts; đổi chuỗi theo nhóm tệp ở A.3 (domain → server → web → sim-bank → tài liệu) | WP0 (Q2, Q3, Q9) | L — nhiều tệp, ít logic |
| WP2 | Mô hình dữ liệu hải quan trong types.ts (B.3), cập nhật viewFor | WP0 (Q5) | S |
| WP3 | Hành động attachCustomsDocuments, quyền, giới hạn, thông báo, nhật ký, sự kiện (B.4, B.9); sửa quyền xem tệp (B.5); điểm cuối /v1 (B.6) | WP2 | M |
| WP4 | Giao diện chứng từ hải quan cho ba vai trò và cảnh báo trước RFQ (B.7) | WP3 | M–L |
| WP5 | Điểm T1, cờ trùng tờ khai, cổng CUSTOMS_GATE, tăng phiên bản bộ chấm (B.8) | WP2; duyệt tham số | S–M |
| WP6 | Bên nhập khẩu nước ngoài: country, kiểm tra mã định danh, đăng ký, chọn bên đối ứng (A.5) | Q1 = có | M |
| WP7 | Test (B.11, A.6), cập nhật tài liệu người dùng và vận hành, hướng dẫn sử dụng mục chứng từ hải quan | Chạy song song, hoàn tất sau WP1–WP5 | M |

Đề xuất thứ tự phát hành: WP1 trước (gộp được, rủi ro thấp, thấy ngay), sau đó WP2 → WP3 → WP5 → WP4. WP1 và WP2–WP3 có thể làm song song bởi hai người vì chạm ít tệp chung (giao thoa: service.ts, InvoiceParts.tsx, InvoiceUpload.tsx; nên thống nhất ai sửa trước để tránh xung đột).

## 5.2. Rủi ro

| Rủi ro | Tác động | Cách giảm |
| --- | --- | --- |
| Q1 chưa trả lời nhưng bên nhập khẩu thực tế là nước ngoài | Không đăng ký được đối tác; tính năng chứng từ hải quan không dùng được trong thực tế | Chốt Q1 trước tuần đầu; làm WP6 sớm nếu “có” |
| Đổi chuỗi hàng loạt làm vỡ test e2e và test so khớp thông báo | Test đỏ hàng loạt, khó phân biệt lỗi thật | Làm WP1 theo từng nhóm, chạy test sau mỗi nhóm; dùng test chống tái phát (A.6) |
| Quyền xem tệp giữa hai bên (B.5 #1) bị bỏ sót | Tải lên thành công nhưng bên kia không mở được tệp | Có test riêng trong storage-files.test.ts; không nghiệm thu nếu thiếu |
| Danh mục chứng từ chưa đúng nghiệp vụ hải quan (Q5) | Người dùng không thấy đúng loại cần tải | Cho nghiệp vụ duyệt danh mục trước khi làm giao diện; giữ loại customs_other |
| Cổng block chặn nhầm khi người dùng chưa quen khai thông quan | Người dùng không gửi được RFQ | Thông báo lỗi nêu rõ thiếu gì; đổi hằng thành "warn" trong giai đoạn thử nghiệm; có hướng dẫn |
| Điểm T1 đổi làm điểm hồ sơ cũ và mới không so sánh được | Tổ chức tài chính thấy điểm khác nhau cho khoản tương tự | Tăng phiên bản bộ chấm; hiển thị phiên bản cạnh điểm (đã có SCORECARD_VERSION); thông báo vận hành |
| Cờ CUSTOMS_DECL_REUSED báo nhầm khi một lô hàng có nhiều hóa đơn | FCC mất thời gian xem cờ | Cờ mức medium, không chặn; ghi hướng dẫn xử lý cho FCC trong tài liệu |

# Phụ lục 1. Danh sách tệp chứa chữ cần đổi

Kết quả quét ngày 22/10/2026 bằng các mẫu nhà cung cấp, bên mua, người mua, bên bán, SME (cả viết hoa). Chỉ để định phạm vi: dev vẫn phải tự quét lại trước khi làm vì mã có thể đã đổi.

| Nhóm | Tệp |
| --- | --- |
| packages/domain/src (12) | cashflow, collateral, credit, esg, ews, fees, fraud, journal, marketplace, settlement, statement, types |
| server/src (11) | assessments, auth/roles, billing, integrations/identity-providers, kpis, listed-sync, routes/auth, routes/org, routes/v1, service, views |
| sim-bank/src (3) | bank, control, profiles |
| web/src/app (20) | admin/{members,orgs,page,revenue,sources}, buyer/{esg,invoices,marketplace,page}, layout, lender/{appraisal,monitoring}, manifest, page, supplier/{disbursement,funding,invoices,invoices/upload,marketplace,page} |
| web/src/components (18) | assistant/{answers,facts}, auth/AuthGate, charts/CashForecast, screens/{Accounting, BuyerConfirm, BuyerProgram, Disbursement, EsgScore, FundingRequest, InvoiceManager, InvoiceParts, InvoiceUpload, LenderAppraisal, LenderMonitoring, MarketplaceCompare, SettingsPanel, SettlementPanel} |
| web/src/lib (6) | ai, einvoice, glossary, model, roles, tours |
| Test (17) | web/e2e/{flow,feedback}.spec.ts; server/tests/{accounting,concurrency,crawl,dev,e2e,feedback,invoices,listed-sync,settlement,v1}.test.ts; packages/domain/tests/{ews,fraud,journal,settlement}.test.ts; sim-bank/tests/sim-bank.test.ts |
| Tài liệu và cấu hình (10) | README.md, README_SU_DUNG.md, server/.env.example, document/{HUONG_DAN_SU_DUNG, SPEC_HOAN_THIEN, VAN_HANH, QA_PRODUCTION_2026-10-19, REPPORT_FINSUCCESS}.md, hai tệp phương pháp 5C và ESG |

# Phụ lục 2. Danh sách kiểm tra nghiệm thu

| # | Hạng mục | Đạt khi |
| --- | --- | --- |
| 1 | Đổi tên (A) | Test chống tái phát xanh; OpenAPI, email, thông báo, tour không còn chữ cũ; mọi bộ test cũ xanh sau khi cập nhật chuỗi |
| 2 | Dữ liệu cũ | Chạy máy chủ với bản sao CSDL hiện có: đăng nhập được, khoản phải thu cũ mở được, không lỗi do trường mới thiếu |
| 3 | Thêm chứng từ hải quan | Đơn vị xuất khẩu và bên nhập khẩu mỗi bên thêm được chứng từ; bên kia và tổ chức tài chính mở được tệp; FCC không mở được |
| 4 | Quy tắc khóa | Thêm được khi đã có hồ sơ tài trợ; không thêm được ở CANCELLED/REJECTED/SETTLED/EARLY_PAID; bên nhập khẩu không thêm được khi DRAFT |
| 5 | Điểm và cờ | T1 tính theo 4 mục; phiên bản bộ chấm tăng; trùng số tờ khai sinh cờ ở hai khoản, FCC xử lý được bằng resolveFlag |
| 6 | Nhật ký và thông báo | Mỗi lần thêm có nhật ký, thông báo đúng người, webhook gửi tổ chức tài chính liên quan; chuỗi băm nhật ký vẫn hợp lệ (GET /v1/audit-events/integrity) |
| 7 | Trợ năng | Màn mới qua a11y.spec.ts |
| 8 | Cổng hải quan | Với CUSTOMS_GATE = "block": RFQ bị chặn khi thiếu tờ khai hoặc chưa thông quan; hai cờ CUSTOMS_* hiện trong hàng đợi FCC |
| 9 | Tài liệu | README, hướng dẫn sử dụng có mục chứng từ hải quan; FCC_Mo_ta_he_thong.docx được cập nhật hoặc ghi chú đã lỗi thời |

Giới hạn của tài liệu này Danh mục chứng từ, cổng block, các điểm T1 mới, quy tắc cờ trùng tờ khai và các trường thông tin tờ khai là đề xuất của người viết, chưa được chuyên gia hải quan, ngoại thương hay tín dụng xác nhận. Nội dung về hiện trạng mã (mục 1) đã đối chiếu với mã nguồn tại commit d88de66; số lượng tệp và lượt xuất hiện lấy từ lần quét ngày 22/10/2026.